LAVORI PUBBLICI

OPERE COMPLETATE – ANNO 2013

Realizzazione di nuovo tratto di strada comunale in localita’ Caselle

Responsabile del Procedimento: P.E. Franco Franci

Progettazione esterna: Ing. Stefano Mei

Direzione esterna: Ing. Stefano Mei

Importo lavori al netto dell’IVA: € 123.745,00

Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP.

Consegna Lavori: 05.11.2012

Fine Lavori: 15.05.2013

Completamento intervento: 20.06.2013

Sistemazione di Via Cellini nel Capoluogo con rifacimento di marciapiede e nuova piazzetta

Responsabile del Procedimento: p.e. Franco Franci

Progettazione: p.e. Franco Franci

Direzione: p.e. Franco Franci e geom. Alberto Gori

Importo lavori al netto dell’IVA: € 20.600,00

Finanziamento: GAL Start

Consegna Lavori: 01.10.2013

Fine Lavori: 23.11.2013

Completamento intervento: 29.11.2013

Intervento di pavimentazione della Piazzetta di ponente nel Capoluogo

Responsabile del Procedimento: p.e. Franco Franci

Progettazione: p.e. Franco Franci

Direzione: p.e. Franco Franci e geom. Alberto Gori

Importo lavori al netto dell’IVA: € 11.479,00

Finanziamento: GAL Start

Consegna Lavori: 10.06.2013

Fine Lavori: 05.07.2013

Completamento intervento: 06.07.2013

Risanamento acustico scuola media Giotto

Responsabile del Procedimento: Geom. Alberto Gori

Progettazione esterna: Arch. Giampiero Gabelli

Direzione esterna: Arch. Giampiero Gabelli

Importo lavori al netto dell’IVA: € 56.519,42

Finanziamento: Finanziamento Regionale L.R. 89/98

Consegna Lavori: 31.08.2012

Fine Lavori: 24.09.2012

Completamento intervento: 09.07.2013