Relazione Attività svolta

Anno 2012

Posizione organizzativa – Servizio Lavori Pubblici – Manutenzione e Protezione Civile

##### Responsabile  Ing. Sheila Cipriani

| OBIETTIVI ORDINARI | consuntivo |
| --- | --- |
| Gestione personale assegnato all’Ufficio | Effettuato controllo e gestione del personale assegnato con programmazione dei lavori, soprattutto legata alla manutenzione |
| Gestione progettazione, diretta o mediante incarico esterno delle opere pubbliche secondo le procedure di legge compresa l’acquisizione dei necessari pareri anche mediante indizione di conferenze dei servizi e validazione dei progetti | Affidati n. 7 di incarichi a professionisti esterni, con relativo controllo della progettazione Eseguita la progettazione da tecnici interni di n. 2 progetti Approvati e validati n. 13 progetti |
| Accertamento e verifica del quadro degli affidamenti d’incarichi professionali esterni | Nel corso dell’anno effettuate diverse riunioni di coordinamento con i professionisti esterni incaricati della progettazione di OO.PP. |
| Gestione e consulenza su contratti, convenzioni, protocolli ecc… | Gestita la convenzione con l’Unione dei Comuni Montani del Mugello per i lavori di realizzazione della centrale a biomassa |
| Svolgimento di tutte le attività di verifica sull’esecuzione dei lavori pubblici compresa la definizione bonaria delle controversie | Effettuati controlli nell’esecuzione dei lavori di n. 2 interventi |
| Gestione della direzione dei lavori diretta o mediante incarico esterno | Effettuati controlli sulla direzione lavori di n. 1 intervento eseguita da professionisti esterni Effettuata direzione lavori da tecnici interni su n. 1 intervento |
| Liquidazione delle competenze secondo gli stati d’avanzamento emessi dai direttori dei lavori | Liquidate fatture relative agli Stati di avanzamento lavori secondo gli atti predisposti dalla Direzione Lavori |
| Procedure di progettazione e coordinamento dei sistemi di sicurezza dei cantieri | Effettuate diverse riunioni di coordinamento con l’RSPP esterno e fatta riunione annuale ai sensi del D.lgs. 81/2008 |
| Individuazione, predisposizione ed attuazione dei programmi ed interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui beni di proprietà comunale | Effettuati diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili e i beni di proprietà comunale |
| Certificazione della chiusura lavori e pratiche di collaudo | Seguite le operazione di chiusura di vari interventi di OO.PP. |
| Gestione espropri pubblica utilità | Proseguito l’iter per le espropriazioni dei terreni lungo la pista ecoturistica |
| Redazione del programma triennale preliminare e definitivo delle opere pubbliche e il relativo piano annuale | Approvato piano triennale OO.PP. 2012-2014 e piano annuale 2012 e predisposto piano triennale OO.PP. 2013-2015 e piano annuale 2013 |
| Svolgimento dei compiti e delle funzioni demandate al Responsabile Unico di procedimento ai sensi del regolamento attuativo del DPR 207/2010 | Seguiti n. 9 procedimenti relativi alla realizzazione di OO.PP. |
| Affidamenti di incarichi professionali | Affidati n. 7 di incarichi a professionisti esterni |
| Tenuta dei rapporti con le autorità regionali e statali di vigilanza sulle opere pubbliche, stesura e trasmissione documentazione appalti all’osservatorio regionale | Effettuate tutti gli adempimenti previsti dalla normativa con trasmissione telematica |
| Adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e succ. modif e int. | Iniziata revisione del documento di valutazione dei rischi, eseguita riunione annuale, avviati i corsi di formazione per tutto il personale |
| Fornitura arredi e attrezzature didattiche e di supporto anche tramite contributi alle istituzioni scolastiche, oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici | Effettuati diversi di manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno delle scuole comunali, in particolare sostituzione infissi scuola media per adeguamento alle norme per il risanamento acustico, rifacimento delle tinteggiature esterne scuola media, installazione rete wi-fi e adsl nelle aule di informatica |
| Esecuzione diretta o mediante l’affidamento all’esterno degli interventi di riparazione e conservazione sugli immobili di proprietà Comunale secondo un programma annuale o comunque necessari per conservare in buono stato il patrimonio immobiliare del comune inclusa l’organizzazione del personale operaio addetto alla manutenzione, il coordinamento e direzione e acquisti del materiale necessario e la gestione dei contratti di fornitura e di appalto con imprese esterne. Predisposizione bandi di gara | Eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili comunali (vedi allegati) con mezzi ed operai del Comune. Fatti eseguire da ditte esterne n. 4 interventi sugli immobili comunali, in particolare per pulizie tetti, ripristini gronde, operazioni legate a frane in corso. Effettuate n. 37 determine per acquisto materiale e forniture a supporto della manutenzione, comprese riparazioni mezzi. Predisposto un bando di gara internamente e seguito procedura per bando di gara elaborato da UGA |
| Svolgimento di funzioni generali di Ufficio Tecnico anche in supporto di altri servizi | Effettuata regolarmente riunione gestionale mensile di coordinamento uffici. Date consulenze ad altri uffici per valutazioni tecniche e per predisposizione bandi di gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006 |
| Gestione degli interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente al personale esterno e agli interventi legati alla gestione del patrimonio immobiliare e coordinamento dell’emergenza. | Avviate procedure per aggiornamento e formazione del personale addetto alla procedure di emergenza. Acquistati dispositivi di protezione individuale per gli operai esterni. Fatti eseguire sopralluoghi al RSPP sui luoghi di lavori e controllo delle attrezzature in dotazione agli operai. |
| Acquisto/permuta di beni immobili e adempimenti propedeutici alla formalizzazione di atti di costituzione diritti reali. | Effettuato un atto di permuta per terreno in località Caselle e predisposizione documentazione per ulteriore permuta a Caselle |
| Viabilità: manutenzione della viabilità comunale sia veicolare che pedonale compresi tutti gli accorgimenti per il miglioramento della sicurezza della circolazione, organizzazione del personale operaio addetto alla manutenzione, coordinamento e direzione degli interventi e degli acquisti del materiale necessario, gestione dei contratti di fornitura e di appalto con imprese esterne posa in opera di cartellonistica stradale | Effettuati molti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade comunali. In particolari eseguiti interventi di completo rifacimento del manto stradale in alcune strade del capoluogo. Effettuato rifacimento della segnaletica orizzontale degradata e sostituzione di parte della cartellonistica verticale. Installato nuovo guard-rail |
| Istruttoria e rilascio parere con determinazione della polizza fideiussoria e verifica dei lavori eseguiti di ripristino sede stradale per alterazioni stradali a terzi previa acquisizione del pareri del servizio Polizia Municipale quando richiesti | Rilasciate, in accordo con l’ufficio polizia Municipale e Tributi, n. 5 autorizzazioni per alterazioni di suolo pubblico |
| Pubblica illuminazione opere di manutenzione ordinaria e di piccola manutenzione straordinaria sugli impianti esistenti relativamente alla gestione dei guasti e alla sostituzione di parti obsolete. Il servizio è attualmente in appalto. | Controllo della gestione degli impianti di pubblica illuminazione effettuata da ditta esterna con contratto pluriennale. Fatti eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria/rifacimento di alcuni tratti della rete |
| Verde pubblico controllo e gestione degli interventi di manutenzione delle aree verdi in appalto a ditta esterna | Affidamento di incarico di gestione a ditta esterna. Controllo e gestione dell’operato della ditta appaltatrice. Effettuati diversi interventi con personale comunale sulle piccole aree verdi. Manutenzione della pista ecoturistica |
| Cimiteri Il servizio consiste nella gestione delle sepolture e delle esumazioni ad eccezione della gestione della contrattualistica gestita dal settore Affari generali nonché nel mantenimento della pulizia e decoro dei cimiteri | Effettuate le sepolture secondo le richieste. Effettuate le esumazione secondo il programmi stabiliti. Effettuati interventi di manutenzione ordinaria delle opere murarie e taglio erba da parte dei dipendenti comunali |
| Il servizio idrico integrato (fognatura depurazione e acquedotto) gestione rapporti con ATO e Publiacqua | Mantenuti i rapporti e i contatti, secondo le necessità, con l’ente gestore dei Servizio idrico e fognario |
| Gestione rapporti con la società incaricate per la distribuzione del metano | Mantenuti i rapporti e i contatti, secondo le necessità, con l’ente gestore dei Servizio di distribuzione gas |
| Rifiuti e servizi connessi: rapporti con la Società Publiambiente | Mantenuti i rapporti e i contatti, secondo le necessità, con l’ente gestore dei Servizio di raccolta rifiuti. Coordinati i programmi di pulizia strade con le esigenze del Comune, ed in particolare in occasione di fiere e sagre |
| Parco automezzi del Comune: interventi relativi a gestione amministrativa delle spese di mantenimento /bolli, assicurazioni, immatricolazioni- revisione – Redazione sullo stato di manutenzione del parco automezzi in dotazione e proposta di eventuali dismissioni e nuove acquisizioni | Controllo e gestione dell’intero parco macchine di proprietà del Comune di Vicchio Fatte eseguire opere di riparazione e manutenzione dei mezzi, con affidamento di servizi a meccanico, elettrauto, gommista per cambio gomme, e quant’altro necessario per il corretto funzionamento dei mezzi Controllo e gestione delle scadenze per revisioni mezzi e pagamento bolli Elaborate diverse relazioni sullo stato conservativo del parco macchine con proposte per il rinnovo e il miglioramento delle macchine |
| Gestione interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione Forniture di carburanti e oli | Gestione della convenzione per l’acquisto del carburante. |